1150080159

Nguyễn Thị Anh Thư

LAB 11

BÀI 7. TEST STRATEGY VÀ TEST PLAN

PHẦN A – TEST STRATEGY

1. Phạm vi kiểm thử

Trong dự án này, phạm vi kiểm thử tập trung vào các chức năng chính ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng:

- Đăng ký tài khoản

- Đăng nhập / xác thực

- Tìm kiếm sản phẩm

- Giỏ hàng

- Thanh toán

Những chức năng này là luồng chính của người dùng khi sử dụng hệ thống, đặc biệt là phần thanh toán có mức độ rủi ro cao nên cần kiểm thử kỹ.

Các chức năng nằm ngoài phạm vi gồm:

- Admin Dashboard

- Báo cáo thống kê

Lý do là các chức năng này thuộc phase sau và không ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mua hàng của người dùng ở thời điểm hiện tại.

2. Phân loại test và tỉ lệ

Trong hệ thống ShopEasy, các loại test được phân bổ như sau:

- Unit Test: 20%

- API Test: 45%

- UI Test: 20%

- Performance Test: 10%

- Security Test: 5%

API Test chiếm tỉ lệ cao nhất vì phần lớn logic xử lý như thanh toán, giỏ hàng, xác thực đều nằm ở backend.
UI Test dùng để kiểm tra luồng người dùng thực tế.
Performance và Security tuy chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng vẫn cần thiết do hệ thống có liên quan đến giao dịch và dữ liệu người dùng.

3. Definition of Done

Một chức năng được xem là hoàn thành kiểm thử khi đạt các điều kiện sau:

- Smoke test chạy pass 100%

- Regression test đạt >= 95%

- Không còn bug mức P1 (blocker)

- Bug P2 (critical) phải có hướng xử lý rõ ràng

- Code coverage >= 80%

- Báo cáo Allure được kiểm tra và chấp nhận

Các tiêu chí này giúp đảm bảo hệ thống đủ ổn định trước khi release.

4. Rủi ro kiểm thử

Trong quá trình kiểm thử có thể gặp một số rủi ro:

Rủi ro 1: Môi trường staging không ổn định:

- Có thể gây lỗi test không chính xác

- Cách xử lý: chuẩn bị test data và chạy lại smoke test sau mỗi lần deploy

Rủi ro 2: API VPBank không ổn định hoặc sandbox lỗi

- Ảnh hưởng trực tiếp đến test thanh toán

- Cách xử lý: sử dụng mock API để test song song

Rủi ro 3: Thiếu tài liệu API

- QA khó viết test đúng

- Cách xử lý: yêu cầu có Swagger hoặc Postman trước khi test

Rủi ro 4: Thiếu dữ liệu test (account, đơn hàng)

- Không test được end-to-end

- Cách xử lý: chuẩn bị dữ liệu từ đầu sprint

5. Lịch trình kiểm thử

Lịch kiểm thử được tổ chức như sau:

- Smoke test: chạy sau mỗi lần commit

- Regression test: chạy mỗi ngày (CI/CD)

- Performance test: chạy hàng tuần

- Security test: chạy trước khi release

- UAT: thực hiện trước khi đưa lên production

Cách tổ chức này giúp phát hiện lỗi sớm và giảm rủi ro khi release.

PHẦN B – TEST PLAN SPRINT 5

1. Mục tiêu

Sprint 5 tập trung vào tính năng thanh toán trả góp qua VPBank

- Hỗ trợ kỳ hạn: 3 / 6 / 12 tháng

- Áp dụng cho đơn hàng >= 3 triệu

- Lãi suất 0%

Mục tiêu test:

- Đảm bảo tính đúng của nghiệp vụ

- Không sai số tiền

- Không mất tiền người dùng

- Xử lý lỗi rõ ràng

2. Rủi ro nghiệp vụ

Một số rủi ro chính:

- Cho phép trả góp khi đơn < 3 triệu

- Tính sai tiền trả mỗi tháng

- Thanh toán thành công nhưng đơn không tạo

- Bị trừ tiền nhưng hệ thống lỗi

- Session hết hạn giữa chừng

Đây đều là các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng.

3. Test case

| TC-ID | Nội dung | Loại | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Thanh toán trả góp hợp lệ | API | P1 |
| TC02 | Đơn < 3 triệu không được trả góp | API | P1 |
| TC03 | UI hiển thị đúng 3 kỳ hạn | UI | P1 |
| TC04 | Tính tiền trả góp đúng | Unit | P1 |
| TC05 | Hiển thị thông tin trả góp | UI | P2 |
| TC06 | Thanh toán 6 tháng | API | P1 |
| TC07 | Thanh toán 12 tháng | API | P1 |
| TC08 | Thanh toán end-to-end | E2E | P1 |
| TC09 | Thẻ hết hạn | API | P1 |
| TC10 | API VPBank lỗi | API | P2 |
| TC11 | Hủy giữa chừng | E2E | P1 |
| TC12 | Session hết hạn | E2E | P2 |
| TC13 | Ẩn trả góp nếu không đủ điều kiện | UI | P2 |
| TC14 | Gửi email xác nhận | API | P2 |
| TC15 | Lịch sử đơn hàng đúng | UI | P3 |

4. Blockers

Các yếu tố có thể chặn test:

- Chưa có sandbox VPBank

- Không có tài khoản test

- API chưa hoàn thiện

- Staging chưa deploy

Cách xử lý:

- Chuẩn bị sớm

- test mock trước

- test integration sau

5. Pipeline cho Sprint 5

Pipeline được cấu hình thêm cho branch:

feature/vpbank-payment

Workflow sẽ:

- chạy test khi push/PR

- dùng secrets

- chạy suite riêng cho payment

Ví dụ:

jobs:
  payment-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
      - name: Run Payment Test
        run: mvn test -DsuiteXmlFile=testng-payment.xml